宅配業務管理システム

要件定義・システム設計書

Ver. 1.0　2026年7月

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 対象局 | 広島中央郵便局（中区・東区）他 |
| 対象スタッフ | 65名（最大） |
| 作成日 | 2026年7月8日 |
| バージョン | 1.0（初版） |

# 目次

1. システム概要

2. ユーザー・権限設計

3. 機能①　発注書

4. 機能②　支払通知書

5. 機能③　前払い管理

6. 通知設計（メール・LINE）

7. データベース設計

8. 技術スタック・インフラ

9. フリーランス法対応

10. 実装フェーズ計画

# 1. システム概要

本システムは、現在Excelで管理している宅配業務（配達件数管理・支払通知書・前払い）をWebアプリケーション化し、管理者・スタッフ双方の業務効率化とフリーランス法への対応を実現するものです。

## 1.1　現状の課題

| 課題区分 | 内容 |
| --- | --- |
| Excel運用 | 7局・65名分のExcelを個別管理しており、更新・集計に多大な手間が発生 |
| 発注書 | 稼働表（7ファイル）をもとに個別の発注書を手動作成している |
| 支払通知書 | 件数確認・承認・通知のフローがデジタル化されておらず、フリーランス法の明示義務への対応が不明確 |
| 前払い | 前払可能額の計算・依頼書作成がExcel手作業。前払済み額の管理も煩雑 |

## 1.2　解決する主要機能

| # | 機能 | 概要 |
| --- | --- | --- |
| ① | 発注書 | 稼働表から個別スタッフの発注書を自動生成・PDF出力 |
| ② | 支払通知書 | 件数入力→仮確定→局NC突合→確定 の4ステップワークフロー。スタッフはマイページで閲覧 |
| ③ | 前払い管理 | 控除予定額・前払可能額をリアルタイム表示。前払依頼書を自動生成 |

# 2. ユーザー・権限設計

## 2.1　ロール定義

| ロール | 対象者 | 主な権限 |
| --- | --- | --- |
| スーパー管理者 | 会社側（担当者） | 全機能・全スタッフ・マスタ管理・局設定・確定操作 |
| 管理者（局担当） | 局ごとの担当者 | 担当局のスタッフ管理・件数入力・仮確定・修正 |
| スタッフ | 業務委託スタッフ | 自身の支払通知書閲覧・件数報告・前払い申請 |

## 2.2　スタッフ情報マスタ（Excelから移行）

現行Excelの「スタッフ情報」シートをデータベース化。以下の項目を登録・管理します。

| 基本情報 | 報酬・単価 | 控除・口座 |
| --- | --- | --- |
| スタッフNo. / 氏名 契約形態（個数委託・リーダー・最低保証） 配送エリア / 適格請求書番号 メールアドレス / LINEアカウント | 通常支払率 / 合計支払率 / 繁忙期加算 配達完了単価（税抜・税込） 夜間配送単価 / 大配送単価 / 集荷単価 エリア手当・通勤特別手当・付帯業務手当 最低保証額 | ガソリン代 / 車両費 / ETC 任意保険控除 / 車両修理費 車両貸出料 / 自動車税等 / 違約金 振込先銀行・支店・科目・口座番号・名義 郵便番号・住所 |

# 3. 機能①　発注書

## 3.1　概要

各局の稼働表（月次シフト）をシステムにインポートし、スタッフ別・局別に発注書を自動生成します。

## 3.2　稼働表のデータ形式（現行Excel）

現行の稼働表は7局・月次Excelで管理されており、以下の共通フォーマットです。

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 管理局 | 安佐南・宇品・西・中央（中区/東区）・伴・府中の7局 |
| 構成 | 行：スタッフ名、列：日付（1日〜末日）、セル値：エリア記号or「休」 |
| エリア記号 | A/B/C/D/E/F/G/H等（各局の配送ルート）、複合記号（AB/HB等）、特殊記号（減F/C霞等） |
| 兼務 | 同一スタッフが複数局に跨って稼働するケースあり（例：石丸慎治が府中局・宇品局両方に登録） |

## 3.3　発注書生成フロー

| STEP | 操作 | 詳細 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 稼働表インポート | Excelファイルをアップロード→システムが自動解析（局名・年月・スタッフ・日付・エリアを抽出） |
| 2 | 稼働確認 | インポート結果をカレンダー表示。管理者が内容確認・修正（エリア変更・休日調整等） |
| 3 | 発注書プレビュー | スタッフ別に発注書を自動生成。単価・エリア・稼働日数を自動反映 |
| 4 | 発行・送付 | PDF出力 or システム内で発行。スタッフのマイページ・メール・LINEへ通知 |

## 3.4　発注書に記載する項目

- 委託業務内容（配送エリア・ルート記号）

- 委託期間（稼働日・稼働日数）

- 委託単価（通常配送・夜間・大配送・集荷の各単価）

- 支払い条件（支払日・振込先）

- 特記事項（最低保証・繁忙期加算の有無）

# 4. 機能②　支払通知書

## 4.1　全体フロー

支払通知書は「件数入力→仮確定→局NC突合→確定」の4段階ワークフローで処理します。

| ① 件数入力 | → | ② 仮確定・通知 | → | ③ 局NC突合・修正 | → | ④ 確定・通知 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 4.2　STEP①　件数入力（2パターン）

### パターンA：スタッフが自己報告する場合

- スタッフがマイページから稼働日ごとの配達件数を入力・送信

- 入力項目：配達完了①②、転居大口等①②、夜間配送、大配送、集荷①②

- 管理者に「スタッフから件数報告あり」の通知（メール/LINE）

- 管理者が件数を確認し、「承認」または「差戻し」を実施

- 差戻し時はスタッフへコメント付きで通知

### パターンB：管理者が件数を入力する場合

- 管理者が管理画面でスタッフごと・日別に件数を直接入力

- 入力後、仮確定操作へ進む（スタッフへの個別承認フローは省略可）

## 4.3　STEP②　仮確定・スタッフ通知

管理者が「仮確定」ボタンを押すと以下が自動実行されます。

- 件数×単価で支払金額を自動計算（売上金額・各控除・振込金額）

- 仮確定版の支払通知書が生成される

- スタッフのマイページに「仮確定の支払通知書」が表示される

- メールおよびLINEで「支払通知書（仮）が確認できます」と通知送信

※ フリーランス法の明示義務についての注意事項

システム上での閲覧がフリーランス法（特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律）第3条の「書面等の交付義務」を満たすかは法的確認が必要です。満たさない場合は、確定時にメール添付でPDFを送付する機能を実装します（後述の通知設計参照）。

## 4.4　STEP③　局NC突合・修正

郵便局およびNCとの件数突合後、必要に応じて管理者が修正を入力します。

| 操作 | システムの動作 |
| --- | --- |
| 件数の修正 | 管理者が修正後の件数を入力→金額を再計算 |
| 修正履歴の記録 | 仮確定時の件数・金額と修正後の差分を自動記録（変更ログ） |
| 確定版への反映 | 修正があった場合、確定版支払通知書の備考欄に「〇月〇日修正：件数〇件→〇件（差額 ±〇円）」と自動記載 |

## 4.5　STEP④　確定・最終通知

- 管理者が「確定」ボタンを押すと確定版の支払通知書が生成される

- スタッフのマイページに確定版が表示（仮確定版は参照のみに変更）

- メール・LINEで「支払通知書が確定しました」と通知

- 修正がある場合は確定版の備考欄に修正内容を明記

- PDF添付メール送信オプション（フリーランス法対応）

## 4.6　支払通知書の記載項目

| 区分 | 項目 |
| --- | --- |
| 基本情報 | 支払日・対象月・スタッフ情報（氏名・住所・インボイス番号） |
| 日次明細 | 稼働日ごとの件数内訳（配達完了・転居等・夜間・大配送・集荷） |
| 売上計算 | 各件数×単価 / 手当合計 / 売上金額（税抜・税込・消費税額） |
| 控除明細 | ガソリン代・車両費・ETC・任意保険・車両修理・車両貸出料・違約金・前払返金・振込手数料 |
| 振込金額 | 引去金額合計 / 振込金額（売上-引去） |
| 備考欄 | 修正履歴・特記事項（確定版のみ記載） |

# 5. 機能③　前払い管理

## 5.1　前払可能額の計算ロジック

各スタッフの前払可能額は以下の計算式で算出します。

前払可能額　＝　現時点の売上（件数×単価）　－　控除予定額　－　前払済み合計

| 変数 | 内容 |
| --- | --- |
| 現時点の売上 | システムに入力済みの件数×各単価で自動計算。日次でリアルタイム更新 |
| 控除予定額 | ガソリン代・車両費・ETC・任意保険控除等。管理者が月初に登録（変更可） |
| 前払済み合計 | 入金日ベースで記録した前払金額の累積（複数回対応） |
| マイナス前払い | 前払可能額がマイナスでも前払い申請・承認が可能（管理者判断で許可） |

## 5.2　計算例

例）スタッフAの前払可能額計算

| 現時点の売上 | 150,000 円 |
| --- | --- |
| 控除予定：ガソリン代 | － 50,000 円 |
| 控除予定：車両費 | － 25,000 円 |
| 前払済み | － 20,000 円 |
| 前払可能額 | = 55,000 円 |

## 5.3　前払い申請フロー

| STEP | 操作 | 詳細 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 控除予定額の登録 | 管理者が月初に各スタッフの控除予定額（ガソリン・車両費等）を入力 |
| 2 | 前払可能額確認 | 管理者・スタッフ双方がマイページで現時点の前払可能額をリアルタイム確認 |
| 3 | 前払金額入力 | 管理者が入金日ベースで前払金額を入力（複数回可。マイナスでも承認可能） |
| 4 | 前払依頼書生成 | 入力内容から前払依頼書をPDFで自動生成（スタッフ名・金額・入金日・振込先記載） |
| 5 | 承認・送付 | 管理者承認後、スタッフへメール・LINEで通知。前払済み額に加算される |

## 5.4　前払い管理画面の表示項目

- スタッフ一覧：氏名・現時点売上・控除予定額合計・前払済合計・前払可能額（リアルタイム）

- 前払可能額がマイナスの場合は赤字表示（警告だが承認は可能）

- 入金日別の前払金額履歴一覧（入金日・金額・承認者・ステータス）

- 月末の支払通知書確定時に前払返金として自動反映

## 5.5　前払依頼書のフォーマット（現行Excelから確認）

実際の前払依頼書（安部宏文氏のサンプル：2018年8月〜2026年6月まで89件分）を確認した結果、以下の項目で構成されていることを確認しました。1回の前払いにつき1枚の依頼書を発行する運用です。

| 項目 | 現行の記載例 | システムでの自動入力 |
| --- | --- | --- |
| 所属 | 西郵便局 / 軽1課4係 | スタッフマスタの担当局・係から自動取得 |
| インボイス番号 | T4810582005751（登録済の場合） | スタッフマスタから自動取得 |
| スタッフ名 | 安部 宏文 | スタッフマスタから自動取得 |
| 振込金額 | 264,204円（月ごとに異なる） | 管理者が入力した前払金額を自動反映 |
| 振込口座 | 広島銀行 本川支店 普通 0850870 | スタッフマスタの口座情報から自動取得 |
| 口座名義 | アベ ヒロフミ | スタッフマスタから自動取得 |
| 備考 | 「○月分全額」など任意テキスト | 管理者が入力。デフォルト：「○月分前払い」 |
| 入金希望日 | 入金予定日（週次の入金日から選択） | 管理者が入金日プルダウンから選択 |
| 確認者 | 管理者名（荒川・澄川等） | ログイン中の管理者名を自動入力 |
| 入金者 | 入金担当者名（後藤等） | 承認時に入力欄を設ける |
| 入金日 | 実際の入金完了日（後で記入） | 入金完了後に更新。空欄から記入可能 |

【運用ポイント】現行は1シート＝1回の前払いとして管理。複数回申請の場合は複数PDFを生成。シート名は発行日ベース（例：2026.6.24＝6月24日に5月分を前払い）。システムでもこの1申請1PDF方式を踏襲します。

# 6. 通知設計（メール・LINE）

## 6.1　通知一覧

| 通知タイミング | メール | LINE | 宛先・内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| スタッフが件数報告を送信 | ○ | ○ | 管理者へ「件数報告受信」通知 |
| 管理者が差戻し | ○ | ○ | スタッフへ差戻しコメント付き通知 |
| 支払通知書 仮確定 | ○（PDF添付可） | ○ | スタッフへ「仮確定の支払通知書を確認してください」 |
| 支払通知書 確定 | ○（PDF添付） | ○ | スタッフへ「支払通知書が確定しました」＋PDF添付 |
| 発注書発行 | ○（PDF添付） | ○ | スタッフへ翌月の発注書をPDF添付で送付 |
| 前払い承認 | ○ | ○ | スタッフへ「前払い申請が承認されました（金額・入金日）」 |

## 6.2　LINE連携

LINE公式アカウントまたはLINE Messaging APIを使用。以下2案から選択します。

| 案 | 方式 | 特徴 |
| --- | --- | --- |
| A案 | LINE Messaging API（LINE公式アカウント） | スタッフはLINEで公式アカウントを友だち追加→双方向通知。月額費用あり |
| B案 | LINE WORKS | 社内向けビジネスチャット。すでにLINE WORKSを使用している場合は追加費用なし |

# 7. データベース設計

## 7.1　主要テーブル一覧

| テーブル名 | 内容 |
| --- | --- |
| users（ユーザー） | スタッフ・管理者のアカウント情報（ID・メール・パスワードハッシュ・ロール） |
| staff_masters（スタッフマスタ） | 氏名・契約形態・各単価・控除項目・口座情報・インボイス番号 |
| offices（郵便局マスタ） | 局名・住所・担当管理者ID |
| shift_schedules（稼働表） | staff_id・office_id・日付・エリア記号・稼働フラグ（インポート元ファイル名保持） |
| orders（発注書） | 発注書No.・staff_id・対象月・生成日時・ステータス・PDFパス |
| delivery_counts（件数明細） | staff_id・日付・配達完了①②・転居大口等①②・夜間・大配送・集荷①②・入力者・報告区分（スタッフ報告/管理者入力） |
| payment_notices（支払通知書） | 通知書No.・staff_id・対象月・ステータス（仮確定/確定）・売上金額・各控除・振込金額・PDF（仮/確定） |
| payment_notice_revisions（修正履歴） | payment_notice_id・修正日時・修正前件数・修正後件数・差額・修正者・修正理由 |
| deduction_plans（控除予定額） | staff_id・対象月・控除種別（ガソリン/車両費/ETC等）・金額 |
| advance_payments（前払い） | staff_id・申請日・入金予定日・金額・ステータス（申請中/承認済/却下）・承認者・前払依頼書PDFパス |
| notifications（通知ログ） | 宛先staff_id・通知種別・送信日時・送信手段（メール/LINE）・成否 |

## 7.2　ステータス遷移

| 対象 | ステータス遷移 |
| --- | --- |
| 件数明細 | 下書き → 報告済み（スタッフ送信）→ 承認 / 差戻し → 仮確定反映 |
| 支払通知書 | 未作成 → 仮確定 → 突合中 → 確定（取消し機能は管理者のみ可） |
| 前払い申請 | 下書き → 申請中 → 承認済み / 却下 → 支払通知書に前払返金として反映 |

# 8. 技術スタック・インフラ

## 8.1　推奨技術スタック

| レイヤー | 技術 | 選定理由 |
| --- | --- | --- |
| フロントエンド | Next.js（React）+ Tailwind CSS | 管理画面・スタッフポータルを1プロジェクトで構築。SPAで快適なUX |
| バックエンド | Next.js API Routes / Node.js | フロントと同一フレームワークで工数削減 |
| データベース | PostgreSQL（Supabase） | RLS（Row Level Security）でスタッフが自身のデータのみ閲覧可能。無料枠あり |
| 認証 | Supabase Auth / NextAuth.js | メール+パスワード認証。ロールベースアクセス制御 |
| PDF生成 | @react-pdf/renderer または Puppeteer | 支払通知書・発注書・前払依頼書をPDF自動生成 |
| メール送信 | Resend / SendGrid | PDF添付メール送信対応。送信ログ管理 |
| LINE通知 | LINE Messaging API | プッシュ通知でスタッフへ即時連絡 |
| Excelインポート | SheetJS（xlsx） | 稼働表Excelファイルを解析してスケジュールDB登録 |
| ホスティング | Vercel（Next.js最適化） | デプロイが容易。無料枠あり。日本リージョン対応 |
| ファイルストレージ | Supabase Storage | 生成したPDFファイルの保管。アクセス権限管理 |

## 8.2　セキュリティ要件

- HTTPS必須（Vercelは標準でSSL対応）

- パスワードはbcryptでハッシュ化

- スタッフは自分のデータのみアクセス可（Row Level Security）

- PDFファイルは署名付きURL（有効期限付き）でのみダウンロード可

- 操作ログの記録（誰がいつ何を操作したか）

# 9. フリーランス法対応

2024年11月施行の「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律（フリーランス保護法）」第3条に基づき、業務委託時に書面等での明示義務があります。

## 9.1　明示が必要な事項

| # | 明示事項 | 本システムでの対応 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 業務内容 | 発注書（配送エリア・業務種別）で対応 |
| 2 | 業務委託代金（報酬金額） | 支払通知書（確定版）でPDF送付 |
| 3 | 支払期日 | 支払通知書に支払日を明記 |
| 4 | 業務委託をする事業者の氏名等 | 発注書ヘッダーに発注者情報を記載 |

## 9.2　書面交付の方法

【重要】フリーランス法では「書面」または「電磁的方法」での交付が必要です。システム上の閲覧で要件を満たすか法的解釈が分かれるため、確定版の支払通知書と発注書は必ずPDFをメール添付で送付することを推奨します。弁護士・社会保険労務士への確認を強く推奨します。

本システムでは以下の対応を実装します。

- 支払通知書確定時：PDF生成＋メール添付送信（自動）

- 発注書発行時：PDF生成＋メール添付送信（自動）

- システム内での閲覧（スタッフポータル）は付加価値として提供

- 送信ログを保存し、交付記録として証跡管理

# 10. 実装フェーズ計画

| フェーズ | 期間目安 | 実装内容 | 優先度 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 2〜3ヶ月 | ・スタッフマスタ・認証基盤 ・件数入力（管理者） ・支払通知書（仮確定・確定） ・スタッフポータル（通知書閲覧） ・PDF生成・メール送信 | ★★★ 最高 |
| Phase 2 | 1〜2ヶ月 | ・稼働表インポート機能 ・発注書自動生成 ・スタッフからの件数報告フロー ・LINE通知連携 | ★★☆ 高 |
| Phase 3 | 1〜2ヶ月 | ・前払い管理・前払依頼書PDF生成 ・修正履歴管理・備考欄自動記載 ・損益集計レポート | ★☆☆ 中 |

## 10.2　Excelからのデータ移行

- スタッフマスタ：Excelの「スタッフ情報」シートからCSVエクスポート→DB一括インポート

- 稼働表：既存7ファイル（安佐南・宇品・西・中央中区/東区・伴・府中）のインポート機能で取込み

- 控除予定額・前払い履歴：「一般管理費・請求」シートのデータを初期登録（入金日ベースの前払履歴89件も取込み可）

- 支払通知書の過去データ：必要に応じてPDF化して添付保存

## 10.3　概算費用

| 項目 | 月額概算 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| Vercel（ホスティング） | 無料〜$20/月 | Pro plan推奨（帯域・ビルド時間拡張） |
| Supabase（DB・認証・ストレージ） | 無料〜$25/月 | Free planで65名規模は概ね対応可 |
| メール送信（Resend等） | 無料〜$20/月 | 月3,000通以内なら無料枠あり |
| LINE Messaging API | 無料〜従量課金 | 月1,000通まで無料。超過分は都度課金 |
| 月額合計（概算） | 0〜7,000円/月 | スケールに応じて$45〜$65/月程度 |

※ 開発費は別途（社内開発・外注・ノーコード等の選択肢によって大きく異なります）

以上